Муниципальный контракт

на выполнение работ №

|  |  |
| --- | --- |
| пгт.Атамановка | "       " \_\_\_\_\_       2018     г. |
|  |  |

Администрация городского поселения «Атамановское», далее именуемая "Заказчик", в лице Вр.и.о. главы администрации «Атамановское» Яськов Антон Леонтьевич, действующего на основании Распоряжения Администрации городского поселения «Атамановское» №81 от 02 августа 2018г, с одной стороны и «АО «Коммунальник» далее именуемое "Подрядчик", в лице Юдаева Андрея Викторовича, действующий на основании Устава АО «Коммунальник», с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон 44-ФЗ) заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол от "06" августа  2018г.) настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

# Предмет контракта

## Предметом Контракта является выполнение Подрядчиком работ по ремонту дробилки СМД-504, в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к настоящему Контракту и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта, в соответствии с условиями Контракта.

Идентификационный код закупки: ИКЗ: 183752401244775240100100120122892244

* [Просмотреть](https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s3&_eventId=view-position&planGraphPositionId=18955840)

Перечень действий, которые должен совершить Подрядчик в рамках указанной деятельности, и объем работ приведены в Приложениях № 1 к Контракту (Техническое задание), № 3 к контракту (локально-сметный расчет).

## Место выполнения работ: Забайкальский край, пгт. Атамановка.

# 

# Качество работ

2.1. Подрядчик гарантирует 100% качество выполненных работ.

2.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков по ремонту (замене) насоса пропитки второго контура и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2.2.1. Гарантийный срок исчисляется с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту объектов.

2.2.2. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

2.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

2.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением экспертов, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

2.5. Подрядчик обязуется при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, устранить их за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.6. Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, указанные в акте в установленные Заказчиком сроки и за свой счет. При отказе одной из сторон от подписания акта в них делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Если же аварийные ситуации нанесли материальный ущерб Заказчику в гарантированные сроки эксплуатации объекта, Подрядчик устраняет их за свой счет или компенсирует их в денежном выражении Заказчику.

2.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон нормах и правилах.

2.8. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.9. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

2.10. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Заказчика, условиями настоящего контракта и приложениями к нему, СНиП, СП, ТУ, ГОСТ, СанПин, а также иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, Забайкальского края и выполняемым Подрядчиком в рамках настоящего Контракта.

2.11. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение 5 (пяти) календарных днейс момента предъявления требования.

# Цена услуг и порядок оплаты

## Цена Контракта составляет 148100(сто сорок восемь тысяч сто рублей) 00 копеек. В том числе НДС 18% 22591.53 (двадцать две тысячи пятьсот девяносто один) рубль 53 копейки.

## Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнение работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ.

## Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта, указанная в п. 3.1. подлежащая уплате физическому лицу, подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

3.4. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту за счет средств бюджета городского поселения «Атамановское», бюджета Забайкальского края в соответствии с лимитами финансирования (бюджетных обязательств).

3.5. Оплата работ осуществляется по безналичному расчету на основании подписанной обеими сторонами справки по форме КС-3 о выполненных работах с расшифровкой объемов работ по акту формы КС-2 в течение тридцати дней.

## 3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

## 3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.8. Заказчик не производит авансирование Подрядчику.

**4. Обеспечение исполнения Контракта.**

4.1. К моменту подписания Контракта Подрядчик должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный счет Заказчика в размере 5% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 7405(семь тысяч четыреста пять) руб. 00 коп.

**Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Наименование получателя:**

УФК по Забайкальскому краю (Администрация городского поселения «Атамановское» ИНН: 7524012447 КПП: 752401001

Расчетный счет 40204810100000000341 Отделение Чита г.Чита, Л/С 05913003110, БИК 047601001

**Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукциону (наименование аукциона)**

4.2. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик осуществляет удержание суммы внесенной подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта в счет погашения суммы неустойки (пени, штрафа) образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

В случае цены контракта, предложенной участником закупки, на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только поле предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, что составляет 7,5 % - 14332 (четырнадцать тысяч триста тридцать два) руб. 50 коп. или предоставлением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

Обеспечение исполнения контракта может предоставляться путем внесения денежных средств или безотзывной банковской гарантией.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком должна соответствовать требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=56C246EEA06D12B0D1C8E6399965FD75C8A1CB2063D0B9D9D6CABC9E1713C60D11261ED5676A205AJ6sCD) Федерального закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Если Исполнителем предусмотрено обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств, то денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4.3. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнение Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Исполнитель обязуется предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение Контракта на тех же условиях, в течение 10 рабочих дней с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о необходимости замены обеспечения исполнения Контракта. В ходе исполнения настоящего контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

4.4.Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются.

# Сроки выполнения работ

## Календарные сроки выполнения работ по объекту и сроки завершения отдельных видов работ определяются Календарным графиком выполнения подрядных работ (приложение № 4). Подрядчик в течении трех дней после подписания контракта обязан разработать и предоставить на согласование Заказчику календарный график производства работ.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течении 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего контракта и письменно уведомить Заказчика извещением о начале работ.

## Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в следующие сроки:

- начальный - "16" августа 2018 г.;

- конечный – « 16 » сентября 2018 г.

Общий срок производства работ не должен превышать \_30\_(тридцать) календарных дней с момента подписания контракта.

## Подрядчик может передать результат Работ досрочно, если они фактически выполнены в полном объеме.

## При устранении Подрядчиком недостатков, выявленных при приемке работ сроки оплаты и приемки работ отодвигаются соразмерно времени необходимого для устранения недостатков. При этом сроки выполнения работ остаются неизменными и пересмотру сторонами не подлежат.

**6. Обязательства и права заказчика**

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Организовать контроль за ремонтом, производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3. Представители Заказчика:

- имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта;

- производят соответствующие записи в общий журнал работ при ремонте по Объекту, запись в журнале имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных п.8 настоящего контракта.

6.4. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от настоящего Контракта и приложений к нему.

6.5. Заказчик в случае выявления дефектов на объекте ремонта, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.6. При осуществлении контроля за ремонтом Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

# 7. Обязательства и права подрядчика

## 7.1. Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.2. Выполнить работы в полном объеме, качественно и в соответствии с условиями, определенными настоящим договором в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго - и ресурсосбережения, а также требованиями соответствующих государственных надзорных и инспектирующих органов.

7.3. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 3.1 контракта, за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с контрактом, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ.

7.4. С момента начала работ и до приемки их результатов рабочей и приемочной комиссий вести общий журнал, специальные журналы и журнал входного контроля качества материалов, в которых отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

7.5. Сдать результат работ Заказчику в порядке и сроки, определенные настоящим договором; совместно с Заказчиком ввести объект в эксплуатацию. Подписав акт приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта. По окончании работ предоставить Заказчику комплект исполнительной документации на выполненные объемы работ в соответствии с нормативными документами в строительстве.

7.6. Своевременно, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с подрядчиком, с органами местного самоуправления.

7.7. Обеспечить представителю ЗАКАЗЧИКА необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

7.8. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА в части исполнения условий договора.

7.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (в том числе оборудования, изделий, материалов, конструкций, иного имущества, находящегося на объекте), а также расходы, связанные с выполнением работ (затраты на э/энергию, водоснабжение и т.п.) с момента подписания акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ (технические условия) до момента подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

7.10. Передать Заказчику при расторжении договора незавершенный работами объект (в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ) по акту приема-сдачи в сроки согласованные сторонами.

7.11. Назначить должностное лицо, представляющее подрядчика (в том числе с правом получения почты) во взаимоотношениях с Заказчиком по настоящему договору, о чем обязан письменно уведомить Заказчика в течении трех рабочих дней с момента заключения контракта.

7.12 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ квалифицированным, подготовленным персоналом, имеющим соответствующие разрешения (допуски), компетенцию, опыт работы, навыки и способности, требующиеся для выполнения работ.

7.13. Подрядчик, в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком.

7.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, за свой счет в согласованные Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет средств Подрядчика.

7.15. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого объекта с момента начала производства работ до приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок объекту или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

7.16. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок.

7.17. Извещать Заказчика обо всех субподрядных организациях, привлекаемых к выполнению работ в течении одного дня. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков.

7.18. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

7.19. Передать по окончании ремонта объекта Заказчику исполнительную документацию, не предоставление исполнительной документации влечет за собой применение штрафных санкций.

7.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.21. Подрядчик обязан на каждый вид работ ремонта, на который требуется оформление Акта на скрытые работы, производить фотосъёмку и предоставлять Заказчику фотоматериал, обязательно приглашать представителей заказчика для составления Акта на скрытые работы.

7.22. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование, имущество, используемое для исполнения Контракта.

7.23. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае нанесения ущерба элементам объекта в период ремонта Подрядчик обязан произвести его восстановление за свой счет.

7.24. Исправлять выявленные недостатки и дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

## 7.25. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, в течении 1 дня с момента возникновения таких сложностей. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно- наглядные материалы по всем вопросам работ.

Подрядчик имеет право:

- Сдать объект досрочно по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

- в письменной форме уведомлять ЗАКАЗЧИКА о действиях представителя ЗАКАЗЧИКА, которые он считает неправомерными, и получать от ЗАКАЗЧИКА соответствующие разъяснении.

# Ответственность сторон

## Взыскание неустойки с Подрядчика

### В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

### В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5%, что составляет 7405(семь тысяч четыреста пять) рублей 00копеек;

8.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.1.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

### В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные им работы.

8.1.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

## Взыскание неустойки с Заказчика

### В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф. Размер штрафа[[1]](#footnote-1) устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в виде фиксированной суммы что 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

### В случае просрочки оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней, рассчитанных в соответствии с Контрактом.

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

## Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

## Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

## Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты пеней, штрафов Подрядчик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие нарушения обязательств Подрядчиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки.

## Уплата Подрядчиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

## Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

## Сумма неустойки (штрафов, пеней), предъявленных Подрядчику Заказчиком, уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет Городского поселения «Атамановское» с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 5-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика

## Сумма неустойки (штрафов, пеней) на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета городского поселения «Атамановское». В этом случае при осуществлении уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте на выполненные работы дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Подрядчиком указанного акта на выполненные работы подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета городского поселения «Атамановское»

## В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт на выполненные работы подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.10. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения по настоящему контракту.

## 8.11. В случае, если муниципальный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных подрядчику работ по настоящему государственному контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно или непосредственно повлияли на исполнение самого Контракта.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую сторону в 2-хдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонтных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

9.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

**10. Материалы, оборудование и выполнение работ**

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение ремонтных работ упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, указанными Подрядчиком в его заявке на проведение аукциона, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

10.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны пройти входной лабораторный контроль. Копии технических паспортов и других документов должны быть представлены Заказчику. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии, по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов.

### 10.3. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ использовать материалы, конструкции, оборудование, качество которых и комплектация соответствуют требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности и иных документов. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Все используемые в работе материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не обремененные правами третьих лиц.

10.5. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих действующим нормам и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам Контракта.

10.6. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов.

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности ремонтируемого объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии ремонта или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановкой работ по вышеуказанным причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

10.7. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

**11. Порядок приемки выполненных работ**

## 11.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», РД 34.20.401, РД 34.0-20.507-98, технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

### 11.2. Факт выполнения работ Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом приемки выполненных работ (формы КС-2), подписанным обеими сторонами и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в которых отражены фактические объемы выполненных работ.

### 11.3. Акт приемки выполненных работ должен быть подписан Заказчиком в течение 5 дней с момента получения от Подрядчика извещения о готовности объекта к сдаче, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

### 11.4. В случае уклонения Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик вправе составить односторонний акт.

11.5. Подрядчик обязуется передать по окончании ремонта Заказчику всю исполнительную и техническую документацию, в том числе паспорта и сертификаты качества на все используемые материалы.

**12. Скрытые работы**

12.1. Скрытые работы должны освидетельствоваться представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до приемки произведенных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

12.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

12.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом по форме.

12.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

12.5. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

12.6. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах, один передается Заказчику, второй экземпляр хранится в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации. Все Акты на скрытые работы с обязательным оформлением реестра передаются при приемке объекта в эксплуатацию.

**13.** **Внесение изменений в контракт**

13.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

13.2 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.3.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема услуг, предусмотренных контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объема работ.

# 14. Расторжение и изменение контракта

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

14.2.1.Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) календарных дней с момента заключения контракта по причинам, не зависящим от Заказчика;

14.2.2. Нарушение Подрядчиком предусмотренных календарным графиком работ сроков сдачи по его вине более чем на 3 (три) календарных дня;

14.2.3. Систематическое (два и более раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ;

14.2.4. В случае неисполнения 2 (двух) и более предписаний Заказчика об устранении дефектов ремонта объекта;

14.2.5. Непредставление подрядчиком необходимой документации, предусмотренной настоящим контрактом;

14.2.6. Установление факта предоставления Подрядчиком недостоверной банковской гарантии;

14.2.7. Установление факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

14.2.8. Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

14.2.9. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в процедуре определения Подрядчика.

14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

14.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

# 15. Разрешение споров

## 15.1.Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров

## 15.2. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

### 15.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта.

### 15.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение  5-ти дней    с момента получения претензии.

### 15.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

## 15.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Забайкальского края.

# 16. Заключительные положения

## 16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

## 16.2. Контракт действует до "       "                         г., с наступлением указанной даты обязательства Сторон по Контракту прекращаются, в части гарантийных обязательств, оплаты выполненных работ, штрафов, неустойки настоящий контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

## 16.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

## 16.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

## 16.5. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

## 16.6. Перечень приложений к Контракту:

### Приложение № 1 Техническое задание;

### Приложение №2 Дефектный акт;

Приложение № 3 Локально-сметный расчет

Приложение № 4 График производства работ

# 17. Адреса и реквизиты сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| УФК по Забайкальскому краю (Администрация городского поселения «Атамановское» ИНН: 7524012447 КПП: 752401001  Расчетный счет 40204810100000000341 Отделение Чита г.Чита, Л/С 05913003110, БИК 047601001  Вр.и.о. главы администрации городского поселения «Атамановское» | Наименование организации: "АО "Коммунальник"" ИНН: 7536004377 КПП: 753601001 ОКАТО: 76401373000 Местоположение: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, дом 94. Банковские реквизиты Название Банка: Читинский РФ АО "Россельхозбанк" БИК:047601740 Рас./с.:40702810047000000848 Кор./с.: 30101810400000000740 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Приложение № 4**

**к Муниципальному контракту № \_\_**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года**

**График производства работ**

пгт.Атамановка \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | | Единица измерения | Кол-во (объем)  работ | Срок начала работ | Срок окончания  работ | Примечание |
| 1 | 2 | |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | |  | | | | | |
| 1. |  | |  |  |  |  |  |
| 2. |  | |  |  |  |  |  |
| 3. |  | |  |  |  |  |  |
| 4. |  | |  |  |  |  |  |
| 5. |  | |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Заключен контракт по закупке № 0191300005818000009

Контрольная сумма подписанного документа: 9E-37-CD-29-67-4A-E1-91-47-82-AA-9B-50-08-C0-D5-85-0B-07-E7-C4-DA-61-51-75-17-B7-5D-74-79-72-4A

Алгоритм шифрования: ГОСТ Р 34.11/34.10-2001

Дата подписания участником: 17.08.2018 10:49 (по московскому времени)

Дата подписания заказчиком: 19.08.2018 08:38 (по московскому времени)

Расшифровка подписи поставщика

Фамилия, имя и отчество: АО "КОММУНАЛЬНИК"

Наименование компании: АО "КОММУНАЛЬНИК"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 00E919B9E9F24016A0E811598AED4FE06F от 18-7-2018 09:59:02 UTC

Сертификат действителен до: 18-7-2019 10:09:02 UTC

Имя файла: проект контракта изм. 504 148.docx

Сертификат: ОГРН=1027501156847, СНИЛС=15989318034, ИНН=007536004377, E=kommunalnik@mail.ru, OID.1.2.840.113549.1.9.2="INN=7536004377/KPP=753601001/OGRN=1027501156847", O="АО ""КОММУНАЛЬНИК""", OU=0, T=Исполнительный директор, CN="АО ""КОММУНАЛЬНИК""", SN=Карасёва, G=Ольга Юрьевна, C=RU, L=г.Чита, S=75 Забайкальский край, STREET="ул.Забайкальского Рабочего, 94"

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

Расшифровка подписи заказчика

Фамилия, имя и отчество: Зимина Лариса Сергеевна

Наименование компании: Администрация городского поселения "Атамановское"

Серийный номер и дата выдачи сертификата: 7DAEB7B3A856FDC5115DBF55F4EFF4ACE562FAB1 от 20-12-2017 06:58:38 UTC

Сертификат действителен до: 20-3-2019 06:58:38 UTC

Имя файла: проект контракта изм. 504 148.docx

Сертификат: CN=Зимина Лариса Сергеевна, SN=Зимина, G=Лариса Сергеевна, O="Администрация городского поселения ""Атамановское""", L=пгт.Атамановка, S=Забайкальский край, C=RU, E=admatamanovka@yandex.ru, СНИЛС=07801453861, ИНН=752401338722

Состояние подписи: Подпись верна (отсоединенная подпись)

1. [↑](#footnote-ref-1)