**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7**

**Благоустройство центрального парка ул.Матюгина в пгт.Атамановка**

пгт.Атамановка от «\_07\_» \_\_\_сентября\_\_\_2018 г.

***Администрация городского поселения «Атамановское»*** в лице Главы Администрации городского поселения «Атамановское» ***Зиминой Ларисы Сергеевны*** действующей на основании Устава городского поселения «Атамановское» и прав по должности (далее - Заказчик), с одной стороны и **Директор Общества с Ограниченной ответственностью «Сфера»**в лице **Сальвара Гаджикярим Оглы** (далее – Исполнитель), действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещении заказа в форме открытого аукциона в электронном виде (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0191300005818000011 от 27.08.2018г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства **на выполнение работ по благоустройству центрального парка ул.Матюгина в пгт.Атамановка.**

1.2. Состав, объем работ установлены приложением № 1 к настоящему Контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в объеме согласно локального сметного расчета, дефектного акта, техническому заданию (Приложение № 1 настоящему контракту), с учетом действующих нормативных документов.

**Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 3 292 390,00 (три миллиона двести девяноста две тысячи триста девяноста) рублей с учетом НДС, включает в себя сметную стоимость выполняемых работ с учетом всех расходов, определяемых в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, все расходы, связанные с выполнением работ, ФОТ, отчисления от ФОТ, налоги, т. е. цена контракта является конечной.

2.2. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом.

2.3. Предварительная оплата по Контракту не предусмотрена.

2.4. Оплата выполненных работ осуществляется в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5. Оплата фактически выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ (отдельных видов) являются Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), с прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ, подписанные Сторонами и составленные на основании локального сметного расчета, ведомости объемов работ (прикрепляется отдельным файлом), счет, документ, подтверждающий оплату Подрядчиком пеней и штрафов в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения либо просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.6. Работы выполненные Подрядчиком с отклонениями от действующих законодательств не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

2.7. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик производит оплату выполненных работ в сумме, уменьшенной на сумму неустойки, пеней, штрафов.

**Статья 3. Срок действия контракта. Сроки выполнения работ**

3.1. Начальный срок выполнения работ по настоящему Контракту – день подписания Сторонами настоящего Контракта.

3.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту – в течение 45 (сорока пяти) календарных дней. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Контрактом, подтверждением чего является утверждение Заказчиком полного комплекта документации, предусмотренной п. 2.5. Контракта. В срок выполнения работ входит, в том числе, приемка выполненных работ Заказчиком. Срок действия Контракта до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.3. На момент подписания Сторонами настоящего Контракта даты начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

**Статья 4. Порядок производства работ и приемки выполненных работ**

4.1. Подрядчик производит работы согласно локального сметного расчета, ведомости объемов работ (прикреплен отдельным файлом).

4.2. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика, за исключением случаев, когда представитель Заказчика не прибыл для участия в приемке таких работ в сроки, указанные в п. 4.3 и п. 4.8 настоящего Контракта, но при этом был уведомлен о приемке надлежащим образом. Отсутствие при приемке скрытых работ представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов и выполненных работ, и соблюдения требований локального ресурсного сметного расчета, технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту).

4.3. Приглашение на приемку скрытых работ направляется Заказчику не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт.Атамановка, ул.Матюгина, 129-а. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4. Акты готовности подлежащих закрытию работ, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями Сторон с привлечением исполнителей работ.

4.5. На стадии сдачи результатов работ Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику полный комплект документации, указанный в п. 2.5. Контракта. Наименование работ, материальных ценностей и расценки должны соответствовать локальному сметному расчету (прикрепляется отдельным файлом) и заполняются за фактически выполненные работы.

4.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ и справок осуществляет приемку выполненных работ и подписывает документы, либо в тот же срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа. Причинами отказа от приемки результата работ могут являться: ненадлежащее качество выполнения работ, несоответствие фактического объема выполненных работ объему, заявленному в Актах о приёмке выполненных работ (КС -2), а также несоответствие выполненных работ локальному сметному расчету, ведомости объемов работ (прикрепляется отдельным файлом), техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему контракту).

4.7. В части работ, в отношении которых выявлены недостатки, Заказчик направляет Подрядчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта о выявленных недостатках, с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их устранения. Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения указанного акта возвращает Заказчику подписанный со своей стороны экземпляр акта о выявленных недостатках или мотивированный отказ.

4.8. После устранения указанных в акте недостатков приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 4.6. - 4.7. настоящего Контракта.

**Статья 5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Произвести приемку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 4 настоящего Контракта.

5.1.2. Оплатить работы в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 2 настоящего Контракта.

5.1.3. Направить претензию Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. Претензия направляется одним из указанных способов: по почте, факсимильной связью, электронной почтой.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение срока выполнения работ, указанного в статье 3 настоящего Контракта;

5.2.2. давать обязательные для Подрядчика предписания в письменном виде при обнаружении отступлений от Локального сметного расчета, ведомости объемов работ (прикрепляется отдельным файлом) и технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту), не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Начать производство работ не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами Контракта.

5.3.2. Выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиями, локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ (прикрепляется отдельным файлом) и техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), в сроки, предусмотренные п. 3.2. настоящего Контракта.

5.3.3. Выполнять предписания Заказчика, выданные в порядке, предусмотренном п. 5.2.3 настоящего Контракта в сроки, установленные Заказчиком.

5.3.4. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.3.5. Возвести собственными силами и средствами на территории выполнения работ временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.3.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

5.3.7. Устранять недостатки и дефекты, обнаруженные в процессе приемки результата выполненных работ, а также выявленные в течение гарантийного срока на результат выполненных работ, установленного п. 9.1. настоящего Контракта, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, при этом течение гарантийного срока начинается заново с момента устранения недостатков и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

5.3.8. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

5.3.9. Осуществлять своими силами контроль выполнения работ, и делать соответствующие записи в Общем журнале работ.

5.3.10. Оплатить пеню в размере, установленном п.7 настоящего контракта, в течение 10 дней со дня получения претензии.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, досрочно.

5.4.2. По согласованию с Заказчиком привлекать субподрядные организации для выполнения работ по настоящему Контракту. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Контракту других лиц, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.

**6. Гарантийный срок на результат выполненных работ**

6.1. Гарантийный срок на все результаты работ по настоящему контракту составляет не менее 3-х (трех) лет. Гарантийный срок на качество материалов составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому производителем соответствующих материалов. Срок начала гарантии – дата приёмки результатов выполненных работ, либо дата прекращения/расторжения настоящего контракта.

Объём предоставления гарантий качества результата работ - 100% на все виды работ и материалов.

При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объектов благоустройства, гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2-х (двух) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Подрядчика в сроки, установленные заказчиком.

**7. Ответственность сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, частями 4-9 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

7.2. В случае просрочки исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, каждая из сторон вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042, в виде фиксированной суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Неустойка (пеня, штраф) уплачиваются Поставщиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования от Заказчика о выплате неустойки, в котором, указывается основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемой неустойки на конкретную дату, сумма неустойки по настоящему Контракту.

7.13. В случае не уплаты неустойки (пени, штрафов) Поставщиком в пятидневный срок со дня получения требования, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту;

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.14. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежаще оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой

7.16. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.16.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.16.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или Субподрядчиков, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту.

7.16.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом.

7.16.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по-настоящему Договору.

7.16.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через три (3) дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.16.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

**8. Форс-мажор**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются:

- банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям Российского законодательства;

- внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, и подтверждаемых платежным поручением № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта и составляет **329239 (триста двадцать девять тысячи двести тридцать девять) рубль 00 копеек** (10% от начальной (максимальной) цены контракта).

9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на срок не менее 30 (тридцати) дней.

9.5. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней с момента заключения Контракта.

9.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, упущенная выгода, штраф, пени) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, а также просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в одностороннем внесудебном порядке производит удержание пеней и штрафов из обеспечения исполнения Контракта.

9.7. В случае, если надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается внесением денежных средств, то после исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в течение 7 (семи) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком полного комплекта исполнительной документации.

9.8. В случае прекращения/расторжения Контракта, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта была выбрана безотзывная банковская гарантия, окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы происходит после получения Заказчиком документа, подтверждающего оплату Подрядчиком пеней и штрафов.

**Статья 10. Порядок урегулирования споров**

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Забайкальского края Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десять) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

**Статья 11. Порядок изменения и расторжения Контракта**

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями всех Сторон в установленном порядке.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пп. «а», «б» п. 1, п. 6 ч. 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

**Статья 12. Действие непреодолимой силы**

12.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Контракту, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

12.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3-х рабочих дней с начала их действия.

12.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Контракту на наступление названных обстоятельств.

**Статья 13. Срок действия, порядок изменения Контракта**

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Обязательства Сторон, неисполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие требованиям действующего законодательства, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами, при этом внесение изменений в установленную настоящим контрактом цену не допускается.

13.2. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае негативные последствия возлагаются на Сторону контракта, не известившую об этих изменениях.

**Статья 14. Прочие условия**

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в реквизитах настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**Статья 15. Подписи и реквизиты Сторон**

Заказчик Подрядчик

|  |  |
| --- | --- |
| УФК по Забайкальскому краю  (Администрация городского поселения  «Атамановское» ИНН: 7524012447 КПП: 752401001  Расчетный счет 40204810100000000341 Отделение Чита г.Чита, Л/С 05913003110, БИК 047601001  Глава администрации г.п. «Атамановское»  Зимина Л.С. | Общество с Ограниченной Ответственностью «Сфера»  ИНН 7536086034 КПП 753601001  ОГРН 107753601937  Местоположение: Забайкальский край,  г.Чита, ул. Александро-Заводская, д.9, кв.5.    Директор  Сальвар Гаджикярим Оглы |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

|  |
| --- |
|  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по благоустройству центрального парка**

**ул.Матюгина в пгт.Атамановка**

**1. Наименование работ**: благоустройство центрального парка ул.Матюгина в пгт.Атамановка

**2. Срок выполнения работ**:

Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта надлежит осуществить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, настоящей Технической частью, и на условиях муниципального контракта.

**3. Требования к качеству работ:**

Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), стандартами, санитарно-гигиеническими, экологическими, противопожарными и другими, действующими на территории Российской Федерации, нормативными документами и законодательными актами (ГОСТ, СанПин и т.п.) и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые при выполнении работ должны соответствовать ГОСТам, ТУ и иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество, должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

- ГОСТ 28329-89 "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ"

- СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий";

В случае выявления недостатков и дефектов при выполнении работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: используемые материалы должны быть высококачественными, отвечать требованиям действующих нормативных документов. При выполнении работ Подрядчик обязан представить Заказчику паспорта и сертификаты соответствия качества на материалы и оборудование.

Требования к безопасности работ: подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия в соответствии с правилами по технике безопасности, охране труда, антитеррористическими мероприятиями, правилами по охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ».

**4. Объем работ:** Подрядчику в период с момента заключения контракта до окончания контракта надлежит осуществить работы в соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, и на условиях муниципального контракта.

**5. Гарантийные обязательства:** Подрядчик гарантирует качество оказанных по Контракту выполненных Работ в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

**Объемы, виды работ при выполнении работ по благоустройству центрального парка ул.Матюгина в пгт.Атамановка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Благоустройство** | |  |  |
| 1 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт. | 4 |
| 2 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | шт. | 10 |
| 3 | Разбивка участка | м2 | 16719 |
| 4 | Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную: с добавлением растительной земли до 50% | м3 | 9,6 |
| 5 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной земли до 50% | шт. | 10 |
| 6 | Заготовка растительной земли: механизированным способом | м3 | 8,49 |
| 7 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 1,0x1,0x0,6 м | шт. | 12 |
| 8 | Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером: 0,5x0,5x0,4 м | шт. | 10 |
| 9 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0x1,0x0,6 м | шт. | 12 |
| 11 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м | шт. | 10 |
| 12 | Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м | шт. | 12 |
| 13 | Груша лесная, высота 1,0-1,5 м | шт. | 10 |
| 14 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 50% | шт. | 25 |
| 15 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 271 |
| 16 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 905 |
| **Сцена (Летняя эстрада)** | |  |  |
| 18 | Монтаж Сцены. (Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий) | 1 т | 2,4 |
| 19 | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 2,4 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-5116 | м2 | 133 |
| 21 | Устройство покрытий: из брусков ( полы) | м2 | 28 |
| 22 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 35 |
| 23 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,8 | т | 0,245 |
| **Беседка** | |  |  |
| 24 | Установка каркаса | м3 | 1,5 |
| 25 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 1,2 м | м2 | 24 |
| 26 | Устройство покрытий: из брусков ( полы) | м2 | 8,6 |
| 26 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | м2 | 2,89 |
| **Спортивная площадка** | |  |  |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 358 |
| 28 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 393,8 |
| 29 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 2,5 |
| 30 | Турник классический | шт | 1 |
| 31 | Брусья классические | шт | 1 |
| 32 | Скамья горизонтальная для пресса | шт | 1 |
| 33 | Тройной каскад турников для отжиманий | шт | 1 |
| 34 | Шведская стенка | шт | 1 |
| **Детская площадка** | |  |  |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 258 |
| 36 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 256,575 |
| 37 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 1,5 |
| 38 | Детский спортивный комплекс | шт | 1 |
| 38 | Скамья на ж/б ножках | шт | 12 |
| **Тротуары** | |  |  |
| 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 25 |
| 40 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | м2 | 585 |
| 41 | Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый | м2 | 585 |
| 42 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | м.п. | 391 |
| 43 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 391 |

**6. Технические характеристики и объем выполняемых работ, перечень товаров, используемых при выполнении работ:**

Работы выполнить в соответствии:

- с требованиями, указанными в настоящем Техническом задании;

- локальным сметным расчетом (прикреплен отдельным файлом);

**7. Требования к выполнению работ:**

После окончания работ Подрядчик обязан привести место ведения работ в порядок - вывезти строительный мусор. В местах основных сопряжений пешеходных путей с проезжей частью, выходах на тропиночную сеть к детским площадкам учитывать доступность удобного съезда для маломобильных групп.

Подрядчиком проводятся работы с соблюдением Правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ должны быть новыми, разрешенными к применению, соответствовать требованиям государственных стандартов (при наличии), действующей нормативно-технической документации. Перед началом выполнения Работ на каждый вид оборудования, материалов должны представляться документы, подтверждающие их качество (согласно требованиям законодательства РФ), в том числе сертификат соответствия (декларация о соответствии), гигиенический сертификат, сертификат пожарной безопасности, технический паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке и гарантийный талон с указанием срока и объема гарантий качества.

**8. Перечень документов, предоставляемых по окончании работ:**

Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, согласно действующим нормам (исполнительные схемы, акты скрытых работ с приложением фотографий этапов работ, сделанных с одного ракурса), Журнал учета производства работ.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить паспорта качества и сертификаты соответствия материалов, применяемых в процессе выполнения работ. По окончании всех работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю исполнительную документацию в 2-х экземплярах, включающую:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2 - в 2-х экз.;

- счет-фактура, счет на оплату выполненных работ по муниципальному контракту,

- сертификаты (декларация) качества на все применяемые материалы;

- фотоматериалы, подтверждающие выполнение всех технологических этапов работ (не менее 10 шт. на каждый этап).

**9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:** гарантийный срок на результат выполненных работ с момента подписания сторонами актов выполненных работ составляет 3 года.

В течение гарантийного срока, при обнаружении каких-либо дефектов, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.